# Portal de Capacitación RR / AS400

Documento del Proyecto y Casos de Uso

Qué hace este proyecto, cómo lo usa cada persona y qué se espera que ocurra en cada situación. Incluye el catálogo completo de casos de uso.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | ComandosRR — Portal de Capacitación RR / AS400 |
| Documento | Documentación del proyecto y casos de uso |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 28 de septiembre de 2026 |
| Elaboró | Equipo TI — Portal RR/AS400 |
| Revisó | Líder de Capacitación / Supervisor de Agentes |
| Aprobó | Jefe de Proyecto / TI |
| Estado | Para revisión y aprobación |
| Destinatarios | Capacitación, jefatura de proyecto, editores de contenido y soporte TI |
| Alcance funcional | Fases 0 a 4 del plan de plataforma (29 casos de uso) |

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 de septiembre de 2026 | Equipo TI | Emisión inicial del documento integrado. |
| — | — | — | Espacio reservado para versiones posteriores. |

## Cómo leer este documento

| Si usted es… | Lea primero… |
| --- | --- |
| Líder de capacitación | Capítulo 1 (qué hace el proyecto) y capítulo 3 (contenido). Verifique que los procedimientos correspondan a la operación real. |
| Jefe de proyecto | Capítulo 1, capítulo 7 (trazabilidad) y capítulo 9 (riesgos). |
| Editor de contenido | Capítulo 3 (qué se edita) y capítulo 4.4 (recorrido del editor). |
| Soporte TI | Capítulos 5 y 6, y el capítulo 6.9 (infraestructura). |
| Supervisor de agentes | Capítulo 4.1 (recorrido del agente) y capítulo 8 (reglas). |

# Tabla de contenido

Tabla de contenido automática: sitúe el cursor aquí y pulse F9 (o Referencias > Actualizar tabla).

# 1. ¿Qué hace este proyecto?

## 1.1 El problema que resuelve

Los agentes de call center trabajan con el sistema RR / AS400, un programa de teclado con decenas de combinaciones de teclas. Para atender a un cliente, el agente necesita recordar, de memoria, cosas como la tecla exacta para buscar a un cliente por su correo electrónico, o la secuencia completa de teclas para crear una orden de trabajo.

Ese conocimiento no estaba escrito en ningún lado. Vivía en la cabeza de los agentes más experimentados y en un único archivo web que solo un desarrollador podía modificar. Cada cambio en un comando obligaba a pedir soporte técnico y esperar un redespliegue.

Este proyecto resuelve tres problemas concretos:

- El agente no recuerda la tecla. El portal lista los 28 comandos del sistema, agrupados por módulo, con la tecla exacta de cada uno.

- El procedimiento es largo y fácil de equivocar. Los 3 procesos más frecuentes están escritos paso a paso, con las teclas y las dos partes del proceso separadas.

- Nadie puede actualizar el contenido. Los editores cambian el contenido desde un panel visual, sin depender de un desarrollador, y el cambio aparece en segundos.

## 1.2 Qué es, en una frase

Un sitio interno de capacitación para agentes de call center que reúne, en un solo lugar y en lenguaje sencillo, los comandos y los procedimientos del sistema RR / AS400, y que además registra quién ya se los saben.

## 1.3 Qué encuentra un visitante

Al abrir el portal, la persona ve cinco cosas, en este orden:

| # | Qué ve | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Una portada con el título del proyecto y tres cifras | Saber de inmediato cuánto material hay disponible. |
| 2 | Cuatro módulos de comandos con su tecla | Encontrar la tecla que necesita sin buscar en ningún otro lado. |
| 3 | Tres procedimientos paso a paso | Seguir un proceso largo sin saltarse un paso. |
| 4 | Dos tutoriales en video | Ver el procedimiento hecho en pantalla cuando el texto no basta. |
| 5 | Un espacio privado con su progreso y sus evaluaciones | Saber qué ya terminó y qué le falta repasar. |

## 1.4 Qué NO hace (límites del proyecto)

Estos límites son deliberados. Documentarlos evita expectativas que el portal no puede cumplir.

| El portal NO… | Por qué |
| --- | --- |
| No reemplaza al sistema RR / AS400. | El agente sigue trabajando en RR/AS400 como siempre. El portal solo explica qué teclas pulsar. |
| No se conecta a los datos de los clientes. | El portal es de consulta de material. No guarda ni muestra información de clientes. |
| No ejecuta ninguna acción por el agente. | Ninguna tecla se envía a ningún sistema. Todo es material de lectura. |
| No funciona desde internet. | Solo es accesible desde la red interna de la empresa, por seguridad de la operación. |
| No reemplaza al acompañamiento en piso. | El portal entrega el contenido y mide lo aprendido; el acompañamiento en piso sigue siendo necesario. |

## 1.5 El resultado buscado

El proyecto es un éxito cuando un agente nuevo puede, sin pedir ayuda, encontrar la tecla que necesita y seguir un procedimiento completo sin saltarse pasos, y cuando el contenido se puede corregir el mismo día en que se detecta un error.

# 2. ¿Quién lo usa?

El portal tiene cuatro usuarios distintos. Cada uno entra por una puerta diferente y ve un conjunto distinto de cosas.

| Usuario | Para qué existe | Qué puede hacer | Qué NO puede hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitante | Cualquiera de la red interna, sin cuenta. | Leer todo el material: comandos, procedimientos y videos. | Guardar progreso ni responder evaluaciones. |
| Agente | El usuario principal. Agente de call center con cuenta. | Todo lo del visitante, más ver su avance y sus resultados. | Cambiar el contenido del portal. |
| Editor | Persona responsable de mantener el material al día. | Crear y editar comandos, procedimientos y videos; publicarlos. | Administrar cuentas, roles ni la configuración del sistema. |
| Administrador / TI | Responsable de que la plataforma funcione. | Todo lo anterior, más cuentas, roles, despliegue y respaldos. | — |

## 2.1 Resumen de permisos

| Puede… | Visitante | Agente | Editor | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver comandos, procedimientos y videos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Crear y editar contenido | No | No | Sí | Sí |
| Publicar o despublicar contenido | No | No | Sí | Sí |
| Administrar cuentas y roles | No | No | No | Sí |
| Ver su propio progreso y sus resultados | No | Sí | Sí | Sí |
| Ver el progreso de otro agente | No | No | No | Sí |
| Operar la plataforma y los respaldos | No | No | No | Sí |

La regla que más se repite en el proyecto: un agente solo ve su propio avance. Ningún agente puede ver el progreso ni los resultados de otro, y esta comprobación se prueba siempre con dos cuentas reales antes de dar por terminada la fase.

# 3. ¿Qué contenido tiene hoy?

Esta sección describe el material que el portal ofrece en este momento. Las cifras provienen del contenido cargado en la plataforma, no de un texto escrito a mano.

| Indicador | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Módulos | 4 | Buscador, ventana del suscriptor, consultas especiales y procedimientos. |
| Comandos | 28 | 14 básicos y 14 avanzados, repartidos en los tres primeros módulos. |
| Procedimientos guiados | 3 | 30 pasos en total, con duración estimada de 2 a 8 minutos. |
| Tutoriales en video | 2 | Asociados a los dos primeros módulos. |

## 3.1 Los cuatro módulos de comandos

| Módulo | De qué trata | Comandos |
| --- | --- | --- |
| Comandos de Búsqueda Principal | Encuentra al suscriptor por cualquier dato de referencia | 10 |
| Gestión desde la Ventana del Suscriptor | Comandos para administrar la cuenta del cliente | 7 |
| Otros Comandos y Consultas Especiales | Módulos avanzados para consultas específicas | 11 |

Dentro de cada módulo los comandos están separados en básicos y avanzados. Los básicos son los que se usan todos los días; los avanzados, menos frecuentes o más largos, suelen llevar una combinación de teclas.

## 3.2 Los procedimientos paso a paso

| Procedimiento | Para qué sirve | Etapas | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de PQR | Pasos para registrar marcaciones, notas y finalizar el radicado de una solicitud. | Radicado → Notas | 2 min |
| Ajuste Creer en el Cliente | Procedimiento en RR/AS400 y escalamiento en plataforma DIME para ajustes online. | RR / AS400 → Plataforma DIME | 5 min |
| Replanteamiento de Acometida | Creación de OT, asignación de toma, código de vendedor y ajuste sin costo. | Crear OT → Sin costo | 8 min |

Los procedimientos que cruzan dos sistemas (por ejemplo, el ajuste al cliente, que parte en RR/AS400 y continúa en la plataforma DIME) están escritos en etapas separadas, para que nadie ejecute la parte del segundo sistema desde la pantalla equivocada.

## 3.3 Los tutoriales en video

| Tutorial | Módulo al que acompaña | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Tutorial: Búsqueda general | busqueda | Bunny.mp4 |
| Tutorial: Ventana del suscriptor | suscriptor | Pantera.mp4 |

## 3.4 Catálogo completo de comandos

Relación íntegra de los 28 comandos con su tecla, tal como están publicados en el portal. Este listado es el que un agente puede consultar sin conexión a la red.

Comandos de Búsqueda Principal — 10 comandos

| Comando | Tecla | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Búsqueda por número de cuenta | F7 | basico |
| Nombre del titular o empresa | F8 | basico |
| Parte principal de la dirección | F5 | basico |
| Placa más complemento | F10 | basico |
| Buscar por serial de equipo | F13 | basico |
| Búsqueda por número telefónico | F14 | basico |
| Teléfono (búsqueda alternativa) | F21+F15 | avanzado |
| Búsqueda por correo electrónico | F21+F17 | avanzado |
| Búsqueda por número de contrato | F21+F18 | avanzado |
| Búsqueda por dirección MAC | F21+F20 | avanzado |

Gestión desde la Ventana del Suscriptor — 7 comandos

| Comando | Tecla | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Ver notas del suscriptor | F7 | basico |
| Ver dirección de correo electrónico | F8 | basico |
| Consulta de equipos o inventarios | F10 | basico |
| Historial de factura o crédito | F13 | basico |
| Órdenes de trabajo (OT) / Llamadas de servicio (LLS) | F19 | basico |
| Búsquedas adicionales (F21+F18+2 Av.Pág = Fecha límite de pago) | F21 | avanzado |
| Opción 'B' para gestión de campañas | F24 | basico |

Otros Comandos y Consultas Especiales — 11 comandos

| Comando | Tecla | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Consultar la campaña | F24+B | avanzado |
| Campañas finalizadas | F24+B+F6 | avanzado |
| Consulta de nodo | F16 | basico |
| Consulta de estrato | F16+F14 | avanzado |
| Consulta registro de llamadas / historial de marcación | F22+F13 | avanzado |
| Consulta de PQR (Petición, Queja o Recurso) | F22+F13+F16 | avanzado |
| Consulta de Llamadas de Servicio (LLS) | F19+F16 | avanzado |
| Consulta de Órdenes de Trabajo (OT) | F19+F17 | avanzado |
| Consulta equipos financiados (Repetidores y Dongles) | F21+F24 | avanzado |
| Historial de factura o crédito | F13 | basico |
| Crear una Orden de Trabajo (OT) | F15+F6 | avanzado |

# 4. ¿Cómo se usa?

Esta sección describe el uso diario, sin jerga técnica. Es la referencia para capacitación y para responder preguntas de los usuarios.

## 4.1 Recorrido del agente

El agente no necesita cuenta para consultar el material. La cuenta solo se necesita para el progreso y las evaluaciones.

- El agente abre el portal desde la red interna de la empresa.  →  Ve la portada con las tres cifras del material disponible.

- Elige el módulo que necesita según lo que va a hacer.  →  Buscador, ventana del suscriptor o consultas especiales.

- Localiza el comando en la lista.  →  Lee la tecla exacta; los comandos avanzados muestran la combinación completa.

- Abre el tutorial en video si el comando no le es familiar.  →  Ve el procedimiento en pantalla antes de intentarlo solo.

- Cuando necesita un procedimiento largo, entra al módulo de procedimientos.  →  Abre el que corresponda y sigue los pasos en orden.

- Inicia sesión con su cuenta cuando quiere registrar su avance.  →  Quedan habilitadas las áreas privadas.

- Al terminar el procedimiento, marca el proceso como completado.  →  Queda registrado en su avance.

- Responde la evaluación del proceso.  →  Ve su puntaje y sabe qué repasar.

Consejo de capacitación: los comandos básicos cubren la operación diaria. Los avanzados se pueden dejar para la segunda semana, una vez el agente domina la búsqueda de clientes y la consulta de su historial.

## 4.2 Recorrido de un agente nuevo

- Día 1: el agente recorre los tres módulos de comandos.  →  Se familiariza con las teclas básicas.

- Día 2: el agente practise los procedimientos guiados en un entorno de pruebas.  →  Valida la secuencia con el instructor.

- Semana 1: el agente responde las evaluaciones de los procedimientos.  →  Identifica los procedimientos que debe reforzar.

- Semana 2: el agente trabaja en piso con el portal de consulta.  →  Consulta la tecla en lugar de memorizarla.

La distinción entre comandos básicos (14) y avanzados (14) está pensada para este recorrido: se empieza por los básicos y los avanzados se incorporan a partir del segundo día de piso.

## 4.3 Dudas frecuentes

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Necesito internet? | No. El portal funciona únicamente en la red interna de la empresa. |
| ¿Necesito instalar algo? | No. Se abre desde el navegador, como cualquier página web. |
| ¿Puedo verlo desde el celular? | Sí, el portal está adaptado para celular, tableta y computador. |
| ¿Qué pasa si no estoy en la red interna? | El portal no se abre. Es una medida de seguridad, no una falla. |
| ¿Puedo usar el portal con el cliente al lado? | Sí. No muestra datos del cliente, solo instrucciones de trabajo. |
| ¿Si el contenido está equivocado, a quién¦reporto? | Al editor del contenido. El puede corregirlo el mismo día. |
| ¿Mi avance lo puede ver mi jefe? | Sí, el administrador puede ver el avance de todos los agentes. |
| ¿Otro agente puede ver mi avance? | No. Cada agente solo ve el suyo. |

## 4.4 Recorrido del editor

El editor mantiene el material al día. No necesita saber programar; todo se hace desde un panel visual en el navegador.

- El editor entra al panel de administración con su cuenta.  →  Solo ve las secciones de contenido; no accede a la configuración del sistema.

- Elige el módulo y edita el comando o el procedimiento afectado.  →  Por ejemplo, cambiar una tecla o corregir el texto de un paso.

- Guarda y revisa el cambio en el portal.  →  El cambio aparece en menos de 30 segundos.

- Mientras el texto esté en borrador, el público no lo ve.  →  Sirve para preparar la corrección sin publicarla todavía.

- Cuando la corrección está lista, la publica.  →  A partir de ese momento todos la ven.

Regla práctica de la casa: primero borrador, después publicación. Así una corrección a medio hacer nunca se muestra por error a los agentes.

## 4.5 Recorrido del administrador

- El administrador levanta la plataforma en el servidor.  →  Los servicios arrancan y quedan operativos.

- Crea las cuentas de los agentes y asigna el rol correspondiente.  →  Cada agente queda habilitado solo para su propio avance.

- Da de alta a los editores de contenido.  →  Cada editor queda habilitado para modificar y publicar material.

- Verifica que el respaldo se generó correctamente.  →  El respaldo es la única red de seguridad del sistema.

- Cada cierto tiempo restaura el respaldo en un entorno de prueba.  →  Un respaldo que no se ha restaurado nunca no sirve.

# 5. ¿Cómo está construido y cómo se opera?

Esta sección es una referencia breve para soporte y para la jefatura de proyecto. No hace falta conocer estos detalles para usar el portal.

## 5.1 Las cuatro piezas del sistema

| Pieza | Qué hace, en lenguaje sencillo | Quién lo administra |
| --- | --- | --- |
| El portal | Es la página que ven los agentes. Muestra el material y registra el avance de cada quien. | Equipo TI |
| El panel de contenido | Es donde los editores cambian el material. Es la parte que reemplaza la edición a mano de archivos. | Editores de contenido |
| La base de datos | Guarda el material, las cuentas y el avance de los agentes. | Equipo TI |
| El servidor de la empresa | El computador donde vive todo. Es interno, no está en internet. | Equipo TI / Infraestructura |

## 5.2 Dónde vive la información

El material de capacitación no está escrito dentro del portal. Está en el panel de contenido, y el portal lo muestra. Por eso los editores pueden cambiarlo sin que nadie tenga que tocar el portal.

| Qué se guarda | Dónde | Quién puede cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| Comandos, procedimientos y pasos | Panel de contenido (base de datos interna) | Editores y administradores |
| Videos de tutorial | Almacenamiento del servidor | Editores y administradores |
| Cuentas de agentes y editores | Panel de contenido | Solo administradores |
| Avance y resultados de cada agente | Panel de contenido | Solo el propio agente (para escribir) y administradores (para leer) |

## 5.3 Cómo se levanta y cómo se publica un cambio

| Situación | Qué se hace | Cuánto tarda |
| --- | --- | --- |
| Puesta en marcha del portal | El administrador levanta los servicios en el servidor. | Minutos |
| Cambio de contenido por un editor | Guarda y publica desde el panel; el portal se actualiza solo. | Menos de 30 segundos |
| Caída del portal | El administrador reinicia los servicios; el respaldo sigue intacto. | Minutos |
| Restauración desde respaldo | El administrador restaura en un entorno limpio y valida. | Programado |

El portal no necesita reiniciarse ni redesplegarse cuando cambia el contenido. Este es el principal beneficio de mover el material a la base de datos: una corrección tarda segundos en llegar a todos los agentes.

## 5.4 Si algo falla: qué revisar primero

| Síntoma | Causa más probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| El portal no abre para nadie. | Los servicios del servidor están detenidos. | El administrador reinicia los servicios del servidor. |
| El portal abre pero no carga el material. | Problema de comunicación con la base de datos. | El administrador revisa el estado de los servicios. |
| Un agente no puede iniciar sesión. | La cuenta no existe o no tiene el rol asignado. | El administrador revisa la cuenta del agente. |
| Un agente ve contenido viejo. | El cambio aún no se ha publicado, o sigue en borrador. | El editor verifica el estado de publicación del contenido. |
| Un video no reproduce. | El archivo no está cargado o el formato no es compatible. | El editor revisa el archivo en el panel de contenido. |
| Un agente ve el avance de otro. | Falla de seguridad; es un incidente, no un error de uso. | Reportar de inmediato a soporte; el caso CU-15 lo prohíbe explícitamente. |

## 5.5 Cómo se entrega y se aprueba

El proyecto se entrega por fases. Cada fase tiene una lista de verificación y no se pasa a la siguiente hasta cumplirla. La descripción completa de cada caso de uso está en el capítulo 6.

| Fase | Qué se entrega | Cómo se aprueba |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Infraestructura y plataforma operativa en el servidor. | Los servicios quedan funcionando y el respaldo se restaura sin errores. |
| Fase 1 | El material cargado en el panel y gobernado por los editores. | El contenido coincide exactamente con el original, sin pérdidas ni duplicados. |
| Fase 2 | El portal navegable por secciones, con el diseño final. | Cada pantalla carga su contenido y el cambio se refleja en menos de 30 segundos. |
| Fase 3 | Cuentas de agente, avance individual y evaluaciones. | Se demuestra con dos cuentas que un agente no ve el avance del otro. |
| Fase 4 | Portal terminado, documentado y en producción. | Recorridos completos de agente y de editor, y restauración probada. |

# 6. Casos de uso

Los casos de uso describen, paso a paso, lo que el sistema debe hacer en cada situación. Sirven para tres cosas a la vez: especificar qué se construye, verificar que se construyó bien, y acordar qué se entrega.

## 6.0 Cómo leer una ficha

| Campo | Qué significa |
| --- | --- |
| Actor principal | Quién inicia la acción. |
| Actores de apoyo | Quiénes participan de forma secundaria. |
| Pantalla | Dónde ocurre dentro del portal. |
| Fase | En qué momento del proyecto se construye. |
| Prioridad | Alta, media o baja. Las de prioridad alta son el camino mínimo para entregar valor. |
| Precondiciones | Lo que debe ser verdad antes de empezar. |
| Flujo principal | Lo que ocurre en el caso normal, paso a paso. |
| Flujos alternativos | Lo que ocurre cuando algo no es el caso normal: errores, falta de datos, falta de sesión. |
| Postcondiciones | Lo que queda cierto al terminar. |
| Criterios de aceptación | Las preguntas que deben responderse con «sí» para dar el caso por cumplido. |

Los criterios de aceptación están escritos como preguntas. Si alguna se responde con «no», el caso de uso no está cumplido, aunque la pantalla se vea bien.

## 6.0.1 Resumen del catálogo

| Módulo | Casos de uso | Actor principal |
| --- | --- | --- |
| A. Acceso y navegación | CU-01 – CU-04 | Visitante / Agente |
| B. Consulta de comandos | CU-05 – CU-07 | Visitante / Agente |
| C. Procedimientos guiados | CU-08 – CU-10 | Visitante / Agente |
| D. Tutoriales en video | CU-11 | Visitante / Agente |
| E. Ingreso y sesión | CU-12 – CU-14 | Agente |
| F. Avance del agente | CU-15 – CU-16 | Agente |
| G. Evaluaciones | CU-17 – CU-18 | Agente |
| H. Gestión del contenido | CU-19 – CU-23 | Editor |
| I. Infraestructura y operación | CU-24 – CU-29 | Administrador / TI |

## 6.1 Módulo A — Acceso y navegación

Lo primero que hace cualquier persona: entrar, moverse por las secciones y usarla según el dispositivo que tenga a la mano.

### CU-01 — Ingresar al portal y visualizar las métricas del hero

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante (también Agente, Editor y Administrador) |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | / |
| Fase del proyecto | Fase 2 — Frontend por secciones |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-05 (métricas desincronizadas si se escriben a mano) |

#### Precondiciones

- El stack está desplegado y el portal responde por HTTPS en el DNS interno.

- Existe al menos un registro en estado publicado en Directus.

#### Flujo principal

- El usuario ingresa a la URL del portal.  →  Caddy enruta la petición al frontend.

- La portada se se muestra en el servidor.  →  Se muestran título y subtítulo del hero.

- El frontend consulta módulos, comandos, procesos y videos publicados.  →  Se calculan las métricas en tiempo de render.

- Se muestran los contadores de comandos, tutoriales y procesos.  →  El usuario tiene una vista inmediata del alcance del material.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Contenido sin métricas  Si no hay registros publicados, los contadores muestran cero en lugar de fallar la carga.

- A2 — Directus no responde  La página conserva la estructura y muestra un aviso de indisponibilidad; el usuario puede navegar a otras secciones.

#### Postcondiciones

- El usuario visualiza la portada con métricas coherentes con el contenido publicado.

#### Criterios de aceptación

- Dado contenido publicado, cuando se carga /, entonces los contadores coinciden exactamente con el número de registros publicados en Directus.

- Dado un comando nuevo publicado, cuando se recarga la portada, entonces el total de comandos aumenta en uno sin tocar el código.

- Dado que no existen contadores escritos a mano, cuando se revisa el código del hero, entonces no existen valores numéricos fijos en la plantilla.

### CU-02 — Navegar entre las secciones del portal

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Navbar global |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El usuario se encuentra en cualquier ruta pública del portal.

#### Flujo principal

- El usuario desplaza la página hacia abajo.  →  El navbar indica visualmente la sección activa mediante scroll-spy.

- El usuario selecciona una sección del menú.  →  La web navega a la ruta correspondiente.

- En pantallas pequeñas, el usuario pulsa el botón de menú.  →  El menú hamburguesa se despliega con animación.

- El usuario elige una opción.  →  El menú se cierra y se navega a la ruta.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Menú abierto en móvil  Al seleccionar una opción el menú se cierra automáticamente.

- A2 — Sección sin contenido  Si la sección no tiene registros publicados, se informa de que no hay material disponible.

#### Postcondiciones

- El usuario se encuentra en la sección solicitada con el indicador de sección activa actualizado.

#### Criterios de aceptación

- Dado que el usuario está en la sección de búsqueda, cuando se posiciona en otra sección, entonces el enlace activo cambia de estado visual.

- Dado un viewport menor a 768 px, cuando se pulsa el botón de menú, entonces el menú se abre y es operable por teclado.

- Dado una ruta válida del portal, cuando el usuario navega por el menú, entonces se conserva la coherencia de diseño entre secciones.

### CU-03 — Consultar el portal desde distintos dispositivos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Todas las rutas públicas |
| Fase del proyecto | Fase 2 (absorbe las fases 7–8 del rediseño visual) |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El usuario accede desde escritorio, tableta o teléfono.

#### Flujo principal

- El usuario abre el portal en su dispositivo.  →  La página se reorganiza sola según el tamaño de la pantalla.

- El usuario recorre tarjetas de comandos y procesos.  →  El contenido se reorganiza en una o dos columnas sin pérdida de información.

- El usuario abre un proceso y avanza entre pasos.  →  La navegación Anterior / Siguiente permanece accesible y con tamaño táctil mínimo de 44×44 px.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Viewport de 320 px  Las tarjetas pasan a una sola columna y el navbar colapsa sin desbordamiento horizontal.

#### Postcondiciones

- El usuario completa su consulta sin desplazamiento horizontal ni contenido recortado.

#### Criterios de aceptación

- Dado un viewport de 320, 768 y 1200 px, cuando se recorren las cuatro rutas públicas, entonces no se detecta rotura visual.

- Dado un control interactivo en móvil, cuando se mide su área, entonces es de al menos 44×44 px.

- Dado un video fuera de pantalla, cuando se carga la página, entonces el video se carga de forma diferida.

### CU-04 — Operar el portal mediante teclado y technologies de asistencia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente con ayudas de accesibilidad |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Todas las rutas |
| Fase del proyecto | Fase 2 (absorbe la fase 7 del rediseño visual) |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | R-06 |

#### Precondiciones

- El usuario navega exclusivamente con teclado o con lector de pantalla.

#### Flujo principal

- El usuario llega a la página y presiona Tab.  →  El foco se posiciona de forma visible y en orden lógico.

- El usuario recorre navbar, tarjetas y controles de los pasos.  →  Cada elemento interactivo muestra un indicador de foco.

- El usuario activa un control con Enter o Espacio.  →  La acción se ejecuta y el foco se mantiene donde corresponde.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Contraste insuficiente  La validación de contraste se ejecuta en la revisión de la fase; no se considera cerrada con textos por debajo de AA.

#### Postcondiciones

- Todas las funciones del portal son alcanzables sin dispositivo de puntero.

#### Criterios de aceptación

- Dado un elemento interactivo, cuando recibe foco por teclado, entonces es visible mediante focus-visible.

- Dado controles iconográficos, cuando un lector de pantalla los inspecciona, entonces exponen una etiqueta accesible.

- Dado las rutas públicas, cuando se recorre la página solo con teclado, entonces se alcanza el 100 % del contenido y de las acciones.

## 6.2 Módulo B — Consulta de comandos

El propósito central del portal: encontrar la tecla que se necesita.

### CU-05 — Consultar los comandos de búsqueda principal

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /busqueda |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- Existen comandos publicados asociados al módulo busqueda.

#### Flujo principal

- El usuario abre la sección de búsqueda.  →  El frontend consulta los comandos del módulo filtrando por estado = publicado.

- El sistema los ordena por el campo orden.  →  Las tarjetas se muestran en la secuencia definida por el editor.

- El usuario recorre las tarjetas.  →  Cada tarjeta muestra etiqueta, tecla de función asociada, tipo e icono.

- El usuario distingue comandos básicos de avanzados.  →  La diferencia se comunica visualmente y por etiqueta.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Comando sin orden definido  El sistema conserva un orden estable y no duplica posiciones.

#### Postcondiciones

- El usuario visualiza la totalidad de los comandos publicados del módulo, en orden.

#### Criterios de aceptación

- Dado el módulo busqueda, cuando se carga la ruta, entonces se listan todos sus comandos publicados con su tecla.

- Dado un comando en borrador, cuando un visitante consulta la ruta, entonces no aparece en el listado.

- Dado la composición del módulo, cuando se se muestra, entonces el tutorial asociado y las tarjetas respetan la composición definida para el módulo.

### CU-06 — Consultar los comandos de gestión desde la ventana del suscriptor

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /suscriptor |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- Existen comandos publicados asociados al módulo suscriptor.

#### Flujo principal

- El usuario abre la sección de gestión del suscriptor.  →  Se consultan los comandos del módulo.

- El sistema los ordena por orden.  →  Las tarjetas se presentan en la secuencia de uso en piso.

- El usuario localiza un comando como historial de factura o órdenes de trabajo.  →  La tarjeta muestra la tecla exacta, incluidas las combinaciones con modificador.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Comando con tecla combinada  Las combinaciones (F21+F15, F21+F18, etc.) se muestran completas y legibles, sin truncarse.

#### Postcondiciones

- El usuario conoce la tecla exacta para cada operación disponible en la ventana del suscriptor.

#### Criterios de aceptación

- Dado el módulo suscriptor, cuando se carga la ruta, entonces se listan todos sus comandos publicados.

- Dado un comando de tecla combinada, cuando se se muestra su tarjeta, entonces se muestra la combinación completa.

### CU-07 — Consultar los comandos de consultas especiales

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /consultas |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- Existen comandos publicados asociados al módulo consultas.

#### Flujo principal

- El usuario abre la sección de consultas especiales.  →  Se consultan los comandos del módulo.

- El sistema los ordena por orden.  →  Las tarjetas ocupan todo el ancho disponible, según la composición definida para el módulo.

- El usuario revisa consultas de nodo, estrato, PQR, LLS, OT y equipos financiados.  →  Cada comando muestra su tecla o combinación.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Módulo sin tutorial asociado  Las tarjetas ocupan todo el ancho disponible, sin dejar espacios vacíos ni una composición descuadrada.

#### Postcondiciones

- El usuario dispone de la referencia completa de las consultas avanzadas.

#### Criterios de aceptación

- Dado el módulo consultas, cuando se carga la ruta, entonces se listan todos sus comandos publicados.

- Dado un módulo sin video asociado, cuando se se muestra, entonces el contenido ocupa el ancho disponible sin huecos.

## 6.3 Módulo C — Procedimientos guiados

Los procedimientos largos, escritos paso a paso y con navegación entre pasos.

### CU-08 — Consultar el listado de procesos guiados

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /procesos |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- Existen procesos publicados en Directus.

#### Flujo principal

- El usuario abre la sección de procesos.  →  El frontend consulta los procesos con estado = publicado.

- El sistema los ordena por orden.  →  Las tarjetas se muestran en el orden definido.

- El usuario revisa cada tarjeta.  →  Cada una muestra título, descripción, duración estimada e icono.

- El usuario selecciona un proceso.  →  Se navega a la ruta de detalle del proceso.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Proceso despublicado  El proceso desaparece del listado sin dejar enlaces rotos hacia rutas que ya no existen.

#### Postcondiciones

- El usuario dispone del catálogo completo de procedimientos disponibles.

#### Criterios de aceptación

- Dado los procesos publicados, cuando se carga /procesos, entonces se listan en el orden definido.

- Dado cada tarjeta, cuando se se muestra, entonces muestra título, descripción y duración estimada.

- Dado un proceso sin contenido publicado, cuando se navega a su ruta, entonces se informa de que no está disponible en lugar de mostrar un error.

### CU-09 — Ver el detalle de un proceso paso a paso

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /procesos/[slug] |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-04 (pérdida de pasos durante la migración) |

#### Precondiciones

- El proceso existe y está en estado publicado.

#### Flujo principal

- El usuario accede a la ruta del proceso.  →  El frontend resuelve el slug y carga el proceso y sus pasos.

- El sistema ordena los pasos por orden.  →  Se muestran agrupados según el campo grupo.

- El usuario lee el primer paso.  →  El contenido enriquecido (negritas, listas) se se muestra correctamente.

- El usuario recorre la secuencia completa.  →  El numerado se reinicia en cada bloque con título, tal como funciona el sistema RR/AS400.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Slug inexistente  Se devuelve una respuesta de contenido no encontrado con enlace a la lista de procesos.

- A2 — Proceso despublicado durante la lectura  El detalle deja de estar disponible y el listado deja de ofrecerlo.

#### Postcondiciones

- El usuario dispone del procedimiento completo, con todos los pasos en su orden original.

#### Criterios de aceptación

- Dado un proceso migrado, cuando se abre su detalle, entonces la cantidad de pasos coincide exactamente con la de los modales de la versión anterior.

- Dado un bloque de pasos con título y otro sin título, cuando se se muestran, entonces el numerado reinicia en el bloque con título, igual que en RR/AS400.

- Dado un paso con formato enriquecido, cuando se muestra, entonces las negritas y listas se se muestran sin escapar el HTML.

### CU-10 — Avanzar y retroceder entre los pasos de un proceso

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /procesos/[slug] |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El detalle de un proceso está abierto y el usuario es agente autenticado o visitante.

#### Flujo principal

- El usuario está en el primer paso.  →  El control de paso anterior aparece deshabilitado.

- El usuario pulsa Siguiente.  →  Se muestra el paso siguiente y se actualiza el indicador de progreso.

- El usuario pulsa Anterior.  →  Se vuelve al paso previo sin recargar la página.

- El usuario llega al último paso.  →  El control de avance se deshabilita y queda disponible la acción de marcar el proceso como completado.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Navegación por teclado  Los controles se alcanzan con Tab y se activan con Enter o Espacio.

- A2 — Marcado sin haber terminado  La aplicación no impide marcar el proceso como completado; la supervisión de agentes verifica los intentos a través del quiz.

#### Postcondiciones

- El usuario recorre el proceso completo y puede concluirlo.

#### Criterios de aceptación

- Dado el primer paso, cuando se se muestra, entonces el control Anterior está deshabilitado.

- Dado el último paso, cuando se se muestra, entonces el control Siguiente está deshabilitado.

- Dado la navegación entre pasos, cuando el usuario avanza o retrocede, entonces el indicador de progreso refleja la posición actual.

## 6.4 Módulo D — Tutoriales en video

El material en video, asociado a los módulos donde más se necesita.

### CU-11 — Reproducir un tutorial en video

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Visitante / Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /tutoriales y rutas de módulo con video asociado |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | R-01 (consumo de disco y ancho de banda en la red interna) |

#### Precondiciones

- El archivo de video está cargado en Directus y el registro está publicado.

#### Flujo principal

- El usuario abre una sección que tiene tutorial asociado.  →  El reproductor muestra la miniatura del video.

- El usuario pulsa reproducir.  →  El archivo se solicita al servidor de assets de Directus.

- El servidor responde con rango de bytes.  →  La barra de progreso del reproductor avanza de forma continua.

- El usuario mueve la posición de reproducción.  →  El video salta al punto solicitado sin recargar la página completa.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Video fuera de pantalla  El video se carga de forma diferida y no bloquea la métrica de carga de la página.

- A2 — Archivo no disponible  Se muestra un mensaje alternativo y el resto del contenido de la sección permanece accesible.

#### Postcondiciones

- El usuario visualiza el tutorial completo sin salir de la sección.

#### Criterios de aceptación

- Dado un tutorial publicado, cuando se reproduce, entonces la barra de progreso avanza de forma continua (el servidor responde rangos de bytes).

- Dado un video fuera de la zona visible, cuando se carga la página, entonces no se descarga hasta que entra en pantalla.

- Dado una página con video, cuando se mide el LCP, entonces el video no es el recurso que lo bloquea.

## 6.5 Módulo E — Ingreso y sesión

La cuenta del agente y el manejo de la sesión, incluida la sesión vencida.

### CU-12 — Iniciar sesión como agente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /login |
| Fase del proyecto | Fase 3 — Auth, progreso y quiz |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-07 (filtración del token al cliente) |

#### Precondiciones

- La cuenta del agente existe y tiene asignado el rol agente.

- El usuario se encuentra en la red interna.

#### Flujo principal

- El usuario accede a una ruta privada y es redirigido a /login.  →  La ruta de origen queda registrada para el retorno.

- El usuario ingresa sus credenciales.  →  El frontend envía la solicitud de autenticación al servidor.

- Directus valida las credenciales y emite un token.  →  El token se almacena en una cookie httpOnly y secure.

- El frontend valida la sesión en el servidor.  →  El middleware habilita las rutas privadas.

- El usuario es devuelto a la ruta de origen.  →  Las funciones de progreso y evaluación quedan disponibles.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Credenciales inválidas  Se muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe; no se crea ninguna sesión.

- A2 — Usuario sin rol asignado  El acceso se rechaza con un mensaje de cuenta no habilitada y se notifica al administrador.

#### Postcondiciones

- Existe una sesión válida del agente.

- El token reside únicamente en una cookie segura; nunca en el almacenamiento local del navegador.

#### Criterios de aceptación

- Dado credenciales válidas, cuando el agente inicia sesión, entonces el sistema lo redirige a la ruta de origen.

- Dado un inicio de sesión exitoso, cuando se inspecciona el navegador, entonces el token está en una cookie httpOnly y secure y no en el almacenamiento local.

- Dado credenciales inválidas, cuando se envía el formulario, entonces el mensaje no revela la existencia del usuario.

- Dado un rol agente, cuando se intenta editar contenido o abrir el panel, entonces la operación es rechazada.

### CU-13 — Cerrar la sesión del agente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Navbar (sesión activa) |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El agente tiene una sesión activa.

#### Flujo principal

- El agente selecciona la opción de cerrar sesión.  →  El frontend envía la solicitud de cierre de sesión al servidor.

- El servidor invalida la sesión.  →  La cookie de sesión se elimina.

- El frontend redirige a la página de inicio.  →  Las rutas privadas vuelven a requerir autenticación.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Cierre en un equipo compartido  Al cerrar sesión, la información sensible desaparece y el siguiente usuario debe autenticarse de nuevo.

#### Postcondiciones

- No existe sesión activa para el agente.

#### Criterios de aceptación

- Dado una sesión activa, cuando el agente cierra sesión, entonces la cookie se elimina.

- Dado una sesión cerrada, cuando el usuario intenta abrir /mi-progreso, entonces es redirigido a /login.

### CU-14 — Manejar una sesión expirada o inválida

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Rutas privadas |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | R-07 |

#### Precondiciones

- El agente tiene una cookie de sesión vencida, manipulada o emitida por un proceso reiniciado.

#### Flujo principal

- El agente navega a una ruta privada con un token vencido.  →  El middleware detecta la sesión inválida.

- El frontend elimina la cookie local.  →  El estado de sesión se limpia.

- El agente es redirigido a /login con un aviso.  →  El aviso explica que la sesión expiró y debe autenticarse de nuevo.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Reintento del usuario  Tras autenticarse nuevamente, el agente regresa a la ruta que intentaba consultar.

#### Postcondiciones

- No queda ninguna credencial almacenada en el navegador y el usuario sabe por qué fue desconectado.

#### Criterios de aceptación

- Dado un token expirado, cuando el agente navega a una ruta privada, entonces es redirigido limpiamente a /login.

- Dado un token expirado, cuando se procesa la redirección, entonces el mensaje es comprensible y no muestra un error técnico.

## 6.6 Módulo F — Avance del agente

El registro de lo que cada agente ya terminó, y su aislamiento entre agentes.

### CU-15 — Consultar el progreso del agente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /mi-progreso |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-08 (exposición de datos entre agentes) |

#### Precondiciones

- El agente tiene una sesión válida.

#### Flujo principal

- El agente abre /mi-progreso.  →  El middleware valida la sesión antes de se muestrar.

- El frontend consulta los registros de progreso del usuario autenticado.  →  El filtro se aplica en el servidor, no en el cliente.

- El sistema muestra los procesos completados con su fecha.  →  El agente visualiza su propio avance.

- El agente compara su avance con el catálogo de procesos.  →  Identifica los procedimientos pendientes.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Sin sesión  El agente es redirigido a /login antes de devolver cualquier dato.

- A2 — Agente sin registros  Se muestra un estado vacío que indica que todavía no ha completado procesos.

- A3 — Intento de acceso directo a datos de otro agente  La petición se rechaza con 403 en el servidor; no se devuelven datos de ningún tipo.

#### Postcondiciones

- El agente conoce su avance y nadie más accede a su información.

#### Criterios de aceptación

- Dado una sesión válida, cuando el agente abre /mi-progreso, entonces ve únicamente los procesos que ha completado.

- Dado dos agentes con sesión, cuando uno consulta su progreso, entonces no ve los registros del otro (prueba cruzada obligatoria).

- Dado una solicitud sin sesión, cuando se accede a /mi-progreso, entonces la respuesta es una redirección a /login.

- Dado un agente con rol agente, cuando se intenta modificar contenido, entonces la operación es rechazada.

### CU-16 — Marcar un proceso guiado como completado

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /procesos/[slug] |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El agente tiene una sesión válida y ha abierto el detalle de un proceso publicado.

#### Flujo principal

- El agente llega al último paso del proceso.  →  Se habilita la acción de completado.

- El agente confirma la acción.  →  El frontend envía la solicitud al servidor.

- El servidor valida la sesión y el proceso.  →  Se crea el registro en progreso con la fecha de finalización.

- La interfaz confirma la acción.  →  El proceso queda marcado como completado en el detalle y en el progreso del agente.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Proceso ya completado  El sistema no duplica el registro y muestra el estado completado con la fecha original.

- A2 — Sin sesión  La acción no está disponible y se solicita autenticación.

- A3 — Reintento de red  Si la solicitud falla, no se crea ningún registro parcial; la interfaz permite reintentar.

#### Postcondiciones

- Existe un único registro de completado asociado al agente y al proceso, con fecha de finalización.

#### Criterios de aceptación

- Dado un proceso completado, cuando el agente abre /mi-progreso, entonces el proceso aparece en su listado.

- Dado un proceso ya completado, cuando el agente intenta marcarlo de nuevo, entonces no se genera un registro duplicado.

- Dado una solicitud de completado, cuando se procesa en el servidor, entonces se valida la sesión y la propiedad del registro antes de escribir.

## 6.7 Módulo G — Evaluaciones

Las evaluaciones de los procedimientos y sus resultados.

### CU-17 — Responder la evaluación de un proceso

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /quiz/[slug] |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-03 (reglas del quiz sin definir) |

#### Precondiciones

- El agente tiene una sesión válida.

- El proceso tiene preguntas y opciones publicadas.

#### Flujo principal

- El agente accede a la evaluación del proceso.  →  El frontend carga las preguntas con sus opciones.

- El agente revisa y responde cada pregunta.  →  Las respuestas quedan seleccionadas en la interfaz.

- El agente envía la evaluación.  →  El servidor valida la sesión y la regla de intentos vigente.

- El servidor calcula el puntaje.  →  Se registra el intento con fecha y resultado.

- La interfaz muestra el resultado.  →  El agente conoce su desempeño y puede repasar el proceso.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Agente sin intentos disponibles  La evaluación se bloquea con un mensaje que indica que alcanzó el máximo de intentos permitido.

- A2 — Proceso sin preguntas publicadas  La evaluación no se ofrece y el agente es remitido a /mi-progreso.

#### Postcondiciones

- Existe un registro del intento asociado al agente, con puntaje y fecha.

#### Criterios de aceptación

- Dado una evaluación con preguntas, cuando el agente responde y envía, entonces el puntaje se calcula y se guarda.

- Dado la regla de intentos configurada, cuando el agente agota los intentos, entonces la evaluación queda bloqueada.

- Dado un intento registrado, cuando el agente abre /mi-progreso, entonces solo ve sus propios resultados.

### CU-18 — Revisar el resultado de una evaluación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Agente |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | /quiz/[slug] y /mi-progreso |
| Fase del proyecto | Fase 3 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El agente tiene al menos un intento registrado.

#### Flujo principal

- El agente abre el resultado de su evaluación.  →  Se muestra el puntaje obtenido y el número de intento.

- El agente revisa las respuestas.  →  Puede identificar en qué preguntas falló.

- El agente regresa al detalle del proceso.  →  Repasa los pasos correspondientes a las preguntas falladas.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Resultado por debajo del mínimo  La interfaz indica que debe repetir la evaluación y muestra el número de intentos disponibles.

#### Postcondiciones

- El agente conoce en qué debe reforzar su capacitación.

#### Criterios de aceptación

- Dado un intento registrado, cuando el agente revisa el resultado, entonces ve el puntaje, el número de intento y la fecha.

- Dado un resultado insuficiente, cuando se muestra, entonces se indica cuántos intentos quedan disponibles.

## 6.8 Módulo H — Gestión del contenido

Lo que hace el editor para mantener el material correcto y actualizado.

### CU-19 — Crear o editar un comando

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Editor |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Panel de Directus — colección comandos |
| Fase del proyecto | Fases 1 y 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El usuario tiene el rol editor.

#### Flujo principal

- El editor abre la colección de comandos en el panel.  →  Ve el listado de comandos del módulo.

- El editor selecciona un comando existente o crea uno nuevo.  →  El formulario muestra los campos de la colección.

- El editor registra etiqueta, tecla, tipo, icono y módulo.  →  Los campos requeridos se validan.

- El editor guarda el registro.  →  Directus persiste el cambio.

- La web revalida la ruta afectada.  →  El comando actualizado queda visible sin redeploy.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Campo obligatorio vacío  Directus rechaza el guardado e indica el campo faltante.

- A2 — Editor sin permisos  La escritura es rechazada si el usuario no tiene el rol adecuado; el editor no puede crear comandos.

#### Postcondiciones

- El comando queda almacenado con la información indicada.

- El contenido en borrador no es visible para el público hasta que se publique.

#### Criterios de aceptación

- Dado un comando existente, cuando el editor cambia su etiqueta y guarda, entonces el cambio queda persistido.

- Dado un comando en borrador, cuando un visitante consulta la ruta del módulo, entonces no lo ve.

- Dado un comando publicado, cuando el editor lo guarda, entonces el cambio es visible en la web en menos de 30 segundos.

- Dado un editor, cuando intenta modificar ajustes del sistema o usuarios, entonces la operación es rechazada.

### CU-20 — Editar los pasos de un proceso guiado

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Editor |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Panel de Directus — colección pasos |
| Fase del proyecto | Fases 1 y 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-04 |

#### Precondiciones

- El proceso existe y el usuario tiene el rol editor.

#### Flujo principal

- El editor abre el proceso y accede a sus pasos.  →  Los pasos aparecen ordenados por orden.

- El editor modifica el contenido de un paso.  →  El contenido admite formato enriquecido.

- El editor ajusta el orden o el grupo del paso.  →  La secuencia del proceso se reorganiza.

- El editor guarda.  →  Directus persiste los cambios y la web revalida la página del proceso.

- El editor verifica el resultado en la web.  →  Los pasos se muestran en la secuencia definitiva.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Eliminación de un paso  El editor puede eliminar un paso; la web deja de mostrarlo de inmediato.

- A2 — Contenido HTML incorrecto  Si el contenido rompe la representación, la página reporta el error y se revierte a la última versión válida.

#### Postcondiciones

- Los pasos del proceso reflejan exactamente la secuencia definida por el editor, respetando los bloques con y sin título.

#### Criterios de aceptación

- Dado un proceso, cuando el editor reordena sus pasos, entonces la web los muestra en la nueva secuencia.

- Dado un bloque de pasos con título, cuando se se muestra, entonces el numerado reinicia en 1, igual que en los modales de la versión anterior.

- Dado un cambio de contenido enriquecido, cuando se visualiza en la web, entonces el formato se aplica correctamente.

### CU-21 — Publicar o despublicar contenido

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Editor |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Panel de Directus — campo estado |
| Fase del proyecto | Fase 1 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El registro se encuentra completo y validado.

#### Flujo principal

- El editor cambia el estado del registro a publicado.  →  Directus guarda el nuevo estado.

- El webhook notifica al frontend.  →  La web revalida las rutas afectadas por etiqueta.

- El contenido publicado aparece para el público.  →  El rol público puede leerlo.

- El editor cambia el estado a borrador.  →  El contenido desaparece del público sin eliminarse.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Error al publicar  Si la revalidación falla, el editor ve un aviso de que el contenido aún no está visible y reintenta la publicación.

- A2 — Despublicación con enlace compartido  Las rutas del contenido despublicado devuelven «no disponible» en lugar de un error.

#### Postcondiciones

- El estado del contenido es coherente entre el panel y lo que ve el público.

#### Criterios de aceptación

- Dado un registro en borrador, cuando se consulta con rol público, entonces no se devuelve en la respuesta.

- Dado un registro publicado, cuando se consulta con rol público, entonces se devuelve.

- Dado una publicación, cuando el webhook se procesa, entonces el cambio es visible en menos de 30 segundos sin redesplegar.

### CU-22 — Administrar roles y políticas de acceso

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Panel de Directus — configuración |
| Fase del proyecto | Fase 1 |
| Prioridad | Media |
| Riesgo relacionado | R-08 |

#### Precondiciones

- El usuario tiene rol administrativo.

#### Flujo principal

- El administrador abre la sección de roles y políticas.  →  Visualiza los roles público, agente, editor y admin.

- El administrador define o ajusta una política.  →  La política asocia un rol a un permiso sobre una colección.

- El administrador guarda la política.  →  Directus la aplica de inmediato a las solicitudes.

- El administrador valida con un usuario de prueba.  →  Comprueba que el alcance es el esperado y no excede lo necesario.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Rol de agente con permisos excesivos  Si un agente logra leer o escribir fuera de sus propios registros, la política se corrige antes de continuar.

- A2 — Usuario asignado a varios roles  Se documenta que el acceso efectivo es la unión de permisos de sus roles y se revisan las asignaciones.

#### Postcondiciones

- Cada rol tiene un alcance de permisos mínimo y verificado.

#### Criterios de aceptación

- Dado el rol público, cuando se realiza una lectura, entonces solo se obtienen registros publicados.

- Dado el rol editor, cuando intenta escribir contenido, entonces puede crear, editar y publicar contenido, pero no administrar usuarios ni ajustes.

- Dado el rol agente, cuando se intenta leer progreso de otro agente, entonces la respuesta es 403.

### CU-23 — Verificar la equivalencia entre el portal y la base de contenido

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | npm run verify |
| Fase del proyecto | Fase 1 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-04 |

#### Precondiciones

- Directus está accesible y el archivo de contenido local está disponible.

#### Flujo principal

- El administrador ejecuta el script de verificación.  →  El script consulta Directus y carga los archivos locales.

- El script compara ambas fuentes.  →  Compara conteos, contenido y diferencias campo a campo.

- El script reporta el resultado.  →  Distingue diferencias reales de elementos sin equivalente.

- El administrador corrige o documenta las diferencias.  →  El portal y la base de contenido quedan alineados.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Diferencias detectadas  El script no oculta las diferencias: las lista y la fase no se cierra hasta resolverlas o documentarlas.

#### Postcondiciones

- Existe evidencia de que web y Directus no divergen.

#### Criterios de aceptación

- Dado una migración correcta, cuando se ejecuta la verificación, entonces no se reportan diferencias.

- Dado una edición manual en Directus, cuando se ejecuta la verificación, entonces la diferencia queda señalada de forma explícita.

## 6.9 Módulo I — Infraestructura y operación

Lo que hace el administrador para que la plataforma esté disponible y sea respaldable.

### CU-24 — Levantar el stack de servicios en el servidor

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Servidor — docker compose |
| Fase del proyecto | Fase 0 — Infraestructura |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- Docker está instalado y habilitado en el servidor.

- El archivo .env está completo y existe fuera del control de versiones.

#### Flujo principal

- El administrador valida la configuración.  →  docker compose config no reporta errores.

- El administrador inicia los servicios.  →  Caddy, Directus y PostgreSQL se levantan.

- Los contenedores ejecutan sus comprobaciones de salud.  →  Cada servicio reporta estado saludable.

- El administrador valida el acceso.  →  El portal y el panel responden por HTTPS en el DNS interno.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Permisos del volumen de datos  Si Directus no escribe en su volumen, se corrige la propiedad del volumen al usuario de ejecución antes de reintentar.

- A2 — Correo de administración con dominio interno  Si el alta del administrador falla, se usa un correo con dominio válido en la configuración.

- A3 — Servicio de salud no disponible  Se usa el endpoint de salud compatible con la versión instalada en lugar del endpoint genérico.

#### Postcondiciones

- Los tres servicios están activos y sanos.

- El acceso externo se hace únicamente a través del proxy con TLS.

#### Criterios de aceptación

- Dado la configuración del servidor, cuando se validan los servicios, entonces los tres quedan en estado saludable.

- Dado el stack levantado, cuando se accede al portal y al panel, entonces ambos responden por HTTPS.

- Dado la base de datos, cuando se revisan los puertos publicados, entonces no expone ningún puerto al exterior.

- Dado un reinicio del servidor, cuando arrancan los servicios, entonces la plataforma vuelve automáticamente sin intervención manual.

### CU-25 — Ejecutar el respaldo programado de la plataforma

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Servidor — infra/backup.sh |
| Fase del proyecto | Fase 0 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-02 |

#### Precondiciones

- El servidor está operativo y el script tiene permisos de ejecución.

#### Flujo principal

- El administrador lanza el respaldo o la tarea programada lo ejecuta.  →  El script genera un volcado de la base de datos.

- El script comprime la salida y la archiva con fecha.  →  Se produce un archivo de respaldo fechado.

- El script respalda el volumen de archivos.  →  Los videos y adjuntos quedan incluidos.

- El administrador revisa el resultado.  →  Confirma que los archivos existen, no están vacíos y tienen la fecha esperada.

- El administrador copia el respaldo a un disco distinto.  →  El respaldo no queda solo en el servidor de origen.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Espacio insuficiente  El script informa y el administrador libera espacio antes de reintentar; no se sobrescribe el último respaldo válido.

#### Postcondiciones

- Existe un respaldo fechado, completo y guardado fuera del servidor de producción.

#### Criterios de aceptación

- Dado un respaldo exitoso, cuando se genera el volcado, entonces se completa sin errores y contiene todas las tablas.

- Dado un respaldo, cuando se revisa el destino, entonces no reside únicamente en el servidor de origen.

- Dado una ejecución fallida, cuando se revisa el archivo, entonces el último respaldo válido se conserva intacto.

### CU-26 — Restaurar un respaldo en un entorno limpio

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Servidor — infra/restore.sh |
| Fase del proyecto | Fases 0 y 4 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-02 |

#### Precondiciones

- Existe un respaldo íntegro y verificado.

- Se dispone de un entorno limpio de prueba.

#### Flujo principal

- El administrador prepara una base de datos limpia.  →  El entorno de destino está vacío.

- El administrador ejecuta la restauración.  →  El volcado se aplica con detener ante el primer error.

- El sistema restaura el volumen de archivos.  →  Los videos y adjuntos vuelven a su ubicación.

- El administrador valida la restauración.  →  El contenido, el progreso de los agentes y los archivos están intactos.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Restore incompleto  El proceso se detiene ante el primer error y se conserva el estado anterior; no se continúa con datos parciales.

#### Postcondiciones

- El entorno limpio reproduce el estado de producción, lo que convierte el respaldo en un respaldo verificado.

#### Criterios de aceptación

- Dado un respaldo válido, cuando se restaura en una base limpia, entonces el contenido queda completo y sin errores.

- Dado un restore verificado, cuando se revisa el volumen de archivos, entonces los videos están disponibles.

- Dado la fase de cierre, cuando se ejecuta el simulacro, entonces queda constancia escrita de su resultado.

### CU-27 — Publicar un cambio de contenido sin redesplegar

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Sistema (webhook de Directus) |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Evento de Directus → revalidación por etiqueta |
| Fase del proyecto | Fase 2 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | — |

#### Precondiciones

- El webhook está configurado y apunta al endpoint de revalidación.

#### Flujo principal

- El editor publica o edita un registro.  →  Directus emite el evento de cambio.

- El webhook envía la solicitud de revalidación.  →  La etiqueta de la colección afectada viaja en la solicitud.

- El frontend invalida la etiqueta correspondiente.  →  Se reconstruyen únicamente las páginas afectadas.

- El usuario ve el contenido actualizado.  →  El cambio es visible sin redeploy ni reinicio de servicio.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Webhook no disponible  El contenido queda desactualizado hasta la revalidación por ventana de tiempo; se debe monitorear el tiempo máximo de retraso.

- A2 — Etiqueta inexistente  La revalidación se descarta de forma segura y se registra el evento para diagnóstico.

#### Postcondiciones

- El contenido publicado es visible en la web dentro del tiempo máximo acordado, sin intervención del administrador.

#### Criterios de aceptación

- Dado un cambio publicado en Directus, cuando transcurren 30 segundos, entonces el cambio ya es visible en la web.

- Dado un cambio de contenido, cuando se procesa el webhook, entonces no se requiere redespliegue ni reinicio del servicio.

### CU-28 — Actualizar la versión de Directus

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | Servidor — Docker Compose |
| Fase del proyecto | Fase 4 |
| Prioridad | Baja |
| Riesgo relacionado | R-09 |

#### Precondiciones

- Existe un respaldo verificado y probado antes de actualizar.

#### Flujo principal

- El administrador confirma que existe un respaldo restaurable.  →  La red de seguridad está activa.

- El administrador fija la versión objetivo en la configuración.  →  El despliegue es reproducible.

- El administrador reconstruye el servicio de Directus.  →  El servicio migra el esquema y arranca.

- El administrador valida el panel y la API.  →  El contenido y los roles siguen operativos.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — Actualización fallida  El administrador vuelve a la versión anterior fijando la etiqueta y restaurando el respaldo, y documenta la causa.

#### Postcondiciones

- Directus queda en la versión objetivo, con el contenido y los roles intactos.

#### Criterios de aceptación

- Dado una actualización planificada, cuando se completa, entonces el panel, la API y el portal siguen operativos.

- Dado una actualización, cuando se revisa la configuración, entonces la versión queda fijada de forma explícita y no implícita.

### CU-29 — Migrar el contenido local a Directus

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador / TI |
| Actores de apoyo | — |
| Pantalla o lugar | npm run migrate |
| Fase del proyecto | Fase 1 |
| Prioridad | Alta |
| Riesgo relacionado | R-04 (pérdida o duplicación de datos) |

#### Precondiciones

- El esquema de Directus está creado a partir de la instantánea.

- Los archivos de contenido local están completos y validados.

- La base de datos de destino está vacía (o se usa la opción de forzar).

#### Flujo principal

- El administrador ejecuta la migración.  →  El script lee los archivos de contenido local.

- El script crea los registros en Directus respetando el orden.  →  Los módulos se crean antes que sus comandos y procesos.

- El script sube los archivos de video.  →  Los archivos quedan almacenados en el servicio de archivos.

- El script informa el resultado.  →  Se muestran los conteos creados por colección.

- El administrador ejecuta la verificación.  →  El portal y la base de contenido quedan alineadas.

#### Flujos alternativos y excepciones

- A1 — La base ya contiene datos  El script se detiene antes de escribir para evitar duplicados; se requiere una decisión explícita para continuar.

- A2 — Falla a mitad del proceso  El script se detiene en el error y se restaura desde el respaldo antes de reintentar.

- A3 — slug duplicado  La migración se detiene y se corrige el origen antes de reintentar.

#### Postcondiciones

- Todo el contenido del portal reside en Directus, verificado como equivalente al original.

#### Criterios de aceptación

- Dado la migración, cuando finaliza, entonces todos los comandos, procesos, pasos y videos están en Directus.

- Dado la base de datos ya poblada, cuando se ejecuta la migración, entonces el script se detiene antes de duplicar registros.

- Dado la migración completada, cuando se ejecuta la verificación, entonces no se reportan diferencias de contenido.

- Dado una migración, cuando se revisan los slug, entonces son únicos y no hay registros duplicados.

# 7. Trazabilidad: del objetivo al caso de uso

Esta tabla permite responder, para cualquier objetivo del proyecto, dónde se implementó y cómo se verifica. Es la que se usa para dar por cerrada una fase.

| Objetivo | Dónde lo ve el usuario | Casos de uso | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Que el agente encuentre la tecla sin ayuda. | Módulos de comandos | CU-05 a CU-07 | El agente lista un comando cualquiera y dice la tecla correcta. |
| Que el agente siga un procedimiento largo sin saltarse pasos. | Detalle del procedimiento | CU-08 a CU-10 | Se recorre el procedimiento completo y coincide con el procedimiento real. |
| Que un contenido incorrecto se corrija el mismo día. | Panel de contenido | CU-19, CU-20, CU-21, CU-27 | Se edita, se publica y el cambio aparece en menos de 30 segundos. |
| Que nadie tenga que esperar a soporte para cambiar el material. | Panel de contenido | CU-19 a CU-22 | Un editor cambia contenido completo sin intervención de TI. |
| Que cada agente sepa qué le falta repasar. | Avance y evaluaciones | CU-15 a CU-18 | El agente ve su avance y el resultado de su evaluación. |
| Que el avance de un agente no se filtre a otro. | Avance | CU-15, CU-22 | Prueba cruzada con dos cuentas reales. |
| Que la plataforma siga disponible y sea recuperable. | — (operación) | CU-24 a CU-26, CU-28 | Se levanta, se respalda y se restaura en un entorno limpio. |

## 7.1 Cobertura por usuario

| Usuario | Casos de uso que puede ejecutar | Total |
| --- | --- | --- |
| Visitante | CU-01 a CU-11 | 11 |
| Agente | CU-01 a CU-18 | 18 |
| Editor | CU-19 a CU-23 (además de los de lectura) | 5 |
| Administrador / TI | Todos los casos de uso | 29 |

Los casos de uso son compartidos: el agente puede ejecutar los 11 del visitante más los 7 propios. El total indica el alcance máximo de cada rol, no un conteo de uso real.

## 7.2 Las fases y sus casos de uso

| Fase | Objetivo | Casos de uso | Condición para darla por terminada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Infraestructura y plataforma operativa. | CU-24, CU-25, CU-26 | Los servicios quedan operativos y el respaldo se restaura sin errores. |
| Fase 1 | Material cargado y gobernado por los editores. | CU-19 a CU-23, CU-29 | El contenido coincide con el original y lo no publicado no es visible. |
| Fase 2 | Portal navegable con el diseño final. | CU-01 a CU-11, CU-27 | Cada pantalla carga su contenido y el cambio se refleja en menos de 30 segundos. |
| Fase 3 | Cuentas, avance y evaluaciones. | CU-12 a CU-18 | Se demuestra que un agente no ve el avance de otro. |
| Fase 4 | Terminado, documentado y en producción. | Todos | Recorridos completos de agente y editor, y restauración probada. |

# 8. Reglas que no se pueden romper

Estas reglas están escritas en los casos de uso y se verifican antes de dar por terminada cada fase. Ninguna es opcional.

| ID | Regla | Casos que la aplican |
| --- | --- | --- |
| RB-01 | Todo contenido está en borrador o publicado. El público solo ve lo publicado. | Todos los de consulta |
| RB-02 | Las cifras de la portada se calculan del contenido real; nadie las escribe a mano. | CU-01 |
| RB-03 | Cada comando pertenece a un solo módulo y no se repiten códigos de módulo. | CU-05 a CU-07, CU-19 |
| RB-04 | El material vive en el panel de contenido, no escrito dentro del portal. | CU-19 a CU-23, CU-29 |
| RB-05 | La numeración de los pasos se reinicia en cada bloque con título, igual que en RR/AS400. | CU-09, CU-10, CU-20 |
| RB-06 | Todo el acceso es por red interna. Nada se expone a internet. | Todos los de operación |
| RB-07 | Un agente solo ve y crea su propio avance y sus propios resultados. | CU-15 a CU-18 |
| RB-08 | Las claves de acceso se guardan en el servidor, nunca en el repositorio del código. | CU-24, CU-26 |
| RB-09 | Un cambio publicado se refleja en el portal en menos de 30 segundos, sin reinicio. | CU-19, CU-21, CU-27 |
| RB-10 | Un respaldo que no se ha restaurado nunca no cuenta como respaldo. | CU-25, CU-26 |
| RB-11 | Un agente no puede modificar contenido ni entrar al panel de administración. | CU-12, CU-15, CU-17 |

# 9. Riesgos abiertos

Estos riesgos pueden frenar la entrega. Cada uno tiene casos de uso asociados para que no quede como una observación teórica.

| ID | Riesgo | Impacto | Cómo se está manejando | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El servidor no tiene espacio suficiente para todos los videos. | Alto | Validar el espacio con infraestructura y poner un límite antes de cargar más material. | CU-11, CU-24 |
| R-02 | No hay servicio externo de respaldo: el respaldo local es la única red de seguridad. | Alto | Respaldo automático, copia fuera del servidor y restauración probada periódicamente. | CU-25, CU-26 |
| R-03 | Las reglas de las evaluaciones (intentos y puntaje mínimo) no están definidas. | Medio | Capacitación las define antes de construir la fase; los casos quedaron preparados para cualquier definición. | CU-17, CU-18 |
| R-04 | Perder, duplicar o desordenar pasos al cargar el material al panel. | Alto | Carga en orden, verificación automática y comparación uno a uno antes de cerrar la fase. | CU-09, CU-23, CU-29 |
| R-05 | Las cifras de la portada quedan desactualizadas. | Bajo | Siempre se calculan del contenido; no se permite escribir valores fijos. | CU-01 |
| R-06 | Contraste o navegación por teclado insuficientes. | Medio | Verificar el contraste y el orden de tabulación en cada revisión. | CU-04 |
| R-07 | Filtración de la sesión de un agente a nivel de equipo. | Alto | Sesión protegida, validada en el servidor y sin claves en el navegador. | CU-12, CU-14 |
| R-08 | Un agente logra ver o modificar datos de otro. | Alto | Permisos limitados a los propios registros y prueba cruzada obligatoria. | CU-15, CU-22 |
| R-09 | Una actualización del panel deja el sistema sin operación. | Medio | Fijar la versión, respaldar antes de actualizar y validar después. | CU-28 |
| R-10 | Detalles de infraestructura ya resueltos que podrían reaparecer. | Bajo | Procedimientos documentados y verificados en la fase 0. | CU-24 |

# 10. Anexos

## Anexo A. Pantallas del portal

| Pantalla | Qué muestra | Quién entra | Casos de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Portada | Título y cifras del material disponible | Todos | CU-01 |
| Buscador | Comandos para encontrar a un cliente | Todos | CU-05 |
| Ventana del suscriptor | Comandos para administrar la cuenta del cliente | Todos | CU-06 |
| Consultas especiales | Consultas avanzadas de nodos y campañas | Todos | CU-07 |
| Procedimientos | Lista de los procedimientos paso a paso | Todos | CU-08 |
| Detalle del procedimiento | Los pasos, con avance y retroceso | Todos | CU-09, CU-10, CU-16 |
| Tutoriales | Los videos de apoyo | Todos | CU-11 |
| Ingreso | Acceso con cuenta de agente | Agentes | CU-12 |
| Mi avance | Procedimientos completados y resultados | Agentes | CU-15, CU-18 |
| Evaluación | Preguntas del procedimiento y resultado | Agentes | CU-17, CU-18 |

## Anexo B. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| RR / AS400 | El sistema con el que trabajan los agentes. Es el objeto de la capacitación, no del portal. |
| PQR | Petición, Queja o Recurso: el registro formal de una solicitud del cliente. |
| OT | Orden de trabajo: el registro de una intervención técnica programada. |
| LLS | Llamada de servicio: el registro de una atención telefónica. |
| DIME | Plataforma externa donde se tramitan los ajustes en línea del cliente. |
| Comando | Un atajo de teclado del sistema, con su tecla o combinación de teclas. |
| Básico | Comando de uso diario. Hay 14. |
| Avanzado | Comando menos frecuente o con combinación de teclas. Hay 14. |
| Procedimiento guiado | Un proceso largo escrito paso a paso, dividido en etapas cuando cruza dos sistemas. |
| Etapa | Parte de un procedimiento que ocurre en un sistema distinto. |
| Borrador | Contenido en preparación. Solo el editor lo ve; el público no. |
| Publicado | Contenido visible para todos los usuarios del portal. |
| Editor | Persona que mantiene el material del portal actualizado. |
| Comandos publicados | Los 28 comandos disponibles, agrupados por módulo. |

## Anexo C. Recorridos de aceptación

Verificación integral antes de la entrega. Se ejecuta de principio a fin y el resultado se anexa al acta de entrega.

### C.1. Recorrido del agente

- El agente entra al portal desde la red interna.  →  Ve la portada con las cifras correctas.

- Recorre los tres módulos de comandos.  →  Encuentra la tecla de lo que necesita.

- Abre un procedimiento y recorre todos los pasos.  →  La secuencia coincide con el procedimiento real de RR/AS400.

- Inicia sesión con su cuenta.  →  Accede a las áreas privadas.

- Marca el procedimiento como completado.  →  Aparece en su avance.

- Responde la evaluación.  →  El resultado queda registrado y puede revisarlo.

- Cierra sesión.  →  La información privada deja de estar accesible.

### C.2. Recorrido del editor

- El editor entra al panel.  →  No ve opciones de configuración ni de cuentas.

- Corrige el contenido de un procedimiento.  →  El guardado se confirma sin errores.

- Lo publica.  →  El contenido queda visible para todos.

- Abre la pantalla del procedimiento en el portal.  →  El cambio aparece en menos de 30 segundos.

- Devuelve un contenido a borrador.  →  El público deja de verlo, sin perderlo.

### C.3. Recorrido del administrador

- Levanta la plataforma en un entorno limpio.  →  Todos los servicios quedan operativos.

- Verifica el acceso al portal y al panel.  →  Ambos responden correctamente.

- Genera un respaldo.  →  El archivo existe y no está vacío.

- Restaura en un entorno limpio.  →  Contenido, archivos y avance quedan intactos.

- Reinicia el servidor.  →  La plataforma vuelve automáticamente.

## Control de aprobación

| Rol | Nombre | Responsabilidad sobre este documento | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  | Redacción del documento |  |  |
| Revisó |  | Validación de los procedimientos frente a la operación real |  |  |
| Aprobó |  | Aprobación como base de construcción y de verificación |  |  |